COMITÉ DU BON VOISINAGE

Campus Glen du CUSM : construction et travaux routiers

Compte-rendu

Réunion tenue le jeudi 22 septembre 2011 (19 h à 20 h)

Membres du comité présents

CITOYENS
Catherine Van Dermeulen (CURA)
Donna Allen
Gordon Nelson

Luciano Michetti

Patricia Dumais

James Maclean

Melissa Robinson

Sam Lambert

Nicholas Murray

Marie-Josée Mastromonaco

Maureen Kiely

Nasar Omar

Roger Jochym 
Steven Jass

SNC-Lavalin
Guy Bernard Daigle

CUSM
Pierre Major (directeur associé à la planification et la construction, Projet de redéploiement)

VILLE DE MONTRÉAL
Alain Trudeau (chef de projet, Direction des Grands Projets)

Sébastien Deshaies (chargé de planification, Direction des travaux publics)
Michel Therrien (Chef de division - communications et adjoint au directeur de l’arrondissement CDN-NDG)
 
SPVM
Sgt. Mira Lévesque (Service de police de la Ville de Montréal)

MODÉRATEUR

Pierre Tessier

- Le modérateur souhaite la bienvenue à cette première réunion du comité de bon voisinage après la période estivale.

- Aussi il mentionne qu’aucune insulte ou langage offensant ou agressif ne sera toléré et il invite tous les participants à avoir une attitude retenue dans leurs interventions.

- Adoption de l’ordre du jour et ajout de points à varia

- Adoption du compte-rendu du dernier comité de bon voisinage (14  juin 2011)

Mise à jour des travaux municipaux

M. Alain Trudeau (Ville de Montréal) remercie les citoyens et les membres du comité de bon voisinage de leur patience durant les travaux. Il indique que les travaux de reconstruction de l’égout collecteur de 3,6 m de diamètre sont terminés et que les travaux pour la reconstruction du viaduc ferroviaire ont débuté. Des panneaux publicitaires et des fils électriques ont été retirés du viaduc. Des travaux préparatoires de solidification des poutres sous le viaduc sont actuellement réalisés.

M. Trudeau explique que les travaux de construction d’une déviation pour les voies ferrées sont d’une grande complexité et que les ingénieurs doivent s’entendre sur une méthode de travail afin d’assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. Les travaux devraient débuter d’ici deux semaines.

Période de discussion sur les travaux municipaux

| INTERVENTION | RÉPONSE |
| --- | --- |
| (Luciano Michetti) Est-ce que les travaux seront réalisés de nuit? | (Alain Trudeau) Oui. |
| (Peter McQueen) Le côté SUD du chemin Upper-Lachine est actuellement fermé. Sera-t-il rouvert après les travaux de construction du remblai? | (Alain Trudeau) Oui, en novembre |
| (Steven Jass) Le feu de circulation à l’intersection De Maisonneuve/Décarie a une lumière verte inutile puisque aucun véhicule ne circule en direction NORD sur Décarie. La lumière pour permettre aux piétons de traverser vers un trottoir fermé, soit du nord vers le sud, est également maintenue. C’est du temps perdu pour les automobilistes qui attendent inutilement au feu rouge. Est-ce possible d’améliorer la situation? | (Sébastien Deshaies) En fait, des ajustements ont déjà été effectués pour améliorer la fluidité de la circulation à cette intersection. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la lumière qui permet aux piétons de traverser du nord vers le sud à cette intersection, a été conservée puisque plusieurs personnes se risquent et traversent la rue même si le trottoir est fermé de l’autre côté. Et puisque la lumière pour piéton est reliée au feu vert, la séquence ne peut pas être modifiée. |
| (Donna Allen) Je suis un de ces piétons qui traversent à cette lumière verte et je suis bien contente qu’elle soit conservée. À quelle date les travaux de reconstruction du viaduc ferroviaire doivent se terminer? | (Alain Trudeau) Décembre 2012. |
| (Luciano Michetti) est-ce qu’on pourrait mettre Girouard à sens unique (direction nord) et Décarie à sens unique (direction sud) pour simplifier la circulation? | (Alain Trudeau) On en prend note. |
| (Steven Jass) La circulation est difficile pour les automobilistes qui circulent en direction Nord sur Girouard puisqu’il y a seulement une voie de circulation. Le feu de circulation à l’intersection Sherbrooke pourrait également être amélioré pour permettre à plus de voitures de tourner. Pourquoi ne peut-on pas avoir deux voies en direction NORD sur Girouard? | (Michel Therrien) Nos spécialistes en circulation ne sont pas sur place. Nous allons les consulter et vous revenir avec une réponse. |
| (Peter McQueen) Je dépose officiellement une lettre à ce comité de bon voisinage d’un chauffeur – inspecteur de la STM qui demande que le temps de feu vert à l’intersection Décarie/De Maisonneuve soit augmenté en direction Est-Ouest. Il accuse un retard de 20 minutes le matin en raison de cette lumière. | Lettre remise |

Présentation des travaux du Campus Glen

Présentation des travaux par Guy Bernard Daigle (SNC-Lavalin)

M. Daigle fait le point sur l’état actuel des travaux :

  - L’étape des pieux est maintenant terminée depuis vendredi le 16 septembre 2011

  - Des activités d’excavation sont réalisées pour le bloc G

  - Les blocs B-C-D et E sont à l’étape du remblai

  - Le bloc E est l’objet de travaux de bétonnage au niveau 2  et des travaux électro-mécaniques au sous-sol.

  - La construction du bloc D est rendue au 2e niveau, le bloc C au 1er niveau, le bloc B au niveau S1 et le bloc A est actuellement à l’étape du coffrage

  - Une 11e tour a été installée pour la construction du bloc G

  - L’excavation du bloc F débuté et sera suspendue lors de la première neige. Elle reprendra en printemps 2012.

  - 500 travailleurs sont présents sur le chantier dont 300 dans les bureaux.

  - Les services d’urgence ont été invités à visiter le site de construction afin de planifier les accès en cas d’intervention d’urgence.

Période de discussion sur les travaux du Campus Glen

| INTERVENTION | RÉPONSE |
| --- | --- |
| (Nasar Omar) J’ai perdu beaucoup de clients à mon lave-auto en raison des rues sales. Les camions ne suffisent pas à bien nettoyer les rues. (Donna Allen) Il y a également beaucoup de roches sur les trottoirs. | Guy-Bernard Daigle : j’en prends note et on travaillera avec la Ville pour trouvé une solution. |
| (Participant dans la salle – résidente de Westmount) Quelles sont les heures légales pour travailler sur un chantier de construction? | Guy-Bernard Daigle : on essaye de respecter les lois de la Ville. J’en prends note et on verra ce qu’on peut faire. |
| (Gary Ikeman) : quelles sont les heures officielles de travail sur le chantier. | Guy-Bernard Daigle : Généralement de 7h – 15h. Mais on dit à nous sous-traitants que les règles municipales doivent être respectées. (Sgt. Mira Lévesque) : vous pouvez appeler le SPVM et nous irons sur place. |
| (Luciano Michetti) Je tiens à remercier l’arrondissement pour l’installation des dos d’âne sur l’avenue Prud’homme. | Merci |
| (Donna Allen) Est-ce possible de demander à vos employés de ralentir et d’arrêter aux intersections? Est-ce que la police pourrait venir sur place surveiller les automobilistes? (Gordon Nelson) : je suis d’accord. Est-ce qu’on peut avoir une présence policière? | (Sgt. Mira Lévesque) : Nous irons sur place. |
| (Peter McQueen) Pourquoi avez-vous fermé la sortie de chantier sur Saint-Jacques? | (Pierre Major) En fait, c’est pour répondre à une exigence du MTQ pour la réouverture de la sortie Saint-Jacques. Guy-Bernard Daigle : les entrées officielles se font via Décarie. |
| (Peter McQueen) Est-ce possible de demander aux camionneurs de ne pas emprunter Upper-Lachine? | Guy-Bernard Daigle : je n’étais pas au courant de cette problématique, je m’informe et on vous revient. Sébastien Deshaies : il y a un virage à gauche obligatoire installée devant la sortie du site sur Décarie (médiane) – c’est justement pour éviter une circulation inutile sur les rues locales. |
| (Donna Allen) La construction de l’hôpital des Shriners, c’est pour quand? | (Pierre Major) Je ne peux parler au nom des Shriners, mais on est en discussion avec eux et la date pour l’instant est 2013, les discussions sont en cours. L’objectif est de construire les deux hôpitaux en même temps. |

Clôture de la rencontre

La séance se termine à 20h. Le prochain comité de bon voisinage aura lieu le 8 décembre, 2011.